攀西汽车城办公室室内装修工程施工 比选文件 比选人：凉山交投置业有限公司 2023年8月

一.比选公告

1.比选项目

根据项目运营需要，比选人凉山交投置业有限公司决定对攀西汽车城办公室室内装修工程施工公开比选。

1.1项目地点：西昌市安宁镇迎宾大道西侧攀西汽车城A区三楼。

1.2项目概况：本项目占地面积160亩，总建筑面积106435平方米（含地下停车场5767平方米），本次只对汽车城办公室室内装修工程施工进行比选。

1.3本项目装修施工时间：2023年09月7日至2023年11月7日。

1.4施工费用的结算形式：根据施工进度付预付款30%，新建隔墙、水电隐蔽施工完工后支付进度款40%，验收合格后付尾款27%，留质保金3%。

2.比选人资格要求

2.1具有有效期内的企业法人营业执照（须提供副本复印件）；

2.2具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质证书（需提供复印件）；

2.3 具有安全生产许可证（需提供复印件）

2.4本次比选不接受联合体，不允许分包；

2.5参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件；

2.7其他能够证明申报供应商实力、服务水平的有关材料及评分办法里提到的其他资信证明。

2.8业绩证明：比选人须提供类似装修项目业绩证明材料。

3.比选文件的获取

凡有意参加比选者，于 2023 年8月30日至 2023 年9月1日在凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司（网址http://lsjtjt.cn/）下载比选文件。

4.比选申请文件的递交及相关事宜

4.1比选申请文件递交的截止时间（比选截止时间，下同）为： 2023 年9月2日上午9时30分，地点为：凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司二楼会议室（西昌市长安东路53号邮政大院内）；

4.2逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予接受。

5.联系方式

联 系 人：周先生

联系方式：18683493056

地    址：西昌市长安东路55号凉山交投集团公司

2023年8月30日

二.比选申请人须知

1.比选项目

1.1本比选项目名称：攀西汽车城办公室室内装修工程施工

2.比选人资格要求

2.1具有有效期内的企业法人营业执照（须提供副本复印件）；

2.2具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质证书（需提供复印件）；

2.3 具有安全生产许可证（须在有效期以内，需提供复印件）

2.4本次比选不接受联合体，不允许分包；

2.5参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件；

2.7其他能够证明申报供应商实力、服务水平的有关材料及评分办法里提到的其他资信证明。

2.8业绩证明：比选人须提供类似装修项目业绩证明材料。

- 3.施工内容、质量要求、安全施工要求

3.1施工内容：装修工程施工所需材料设备及工程量,详见《攀西汽车城办公室室内装修设计图》、《攀西汽车城室内装修工程量清单》，比选人根据平面设计图纸及工程量现场复核。

3.2质量要求：

3.2.1符合国家现行工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

3.2.2室内装饰工程质量规范QB1838-93。

3.2.3建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001。

3.2.4建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017。

3.2.5城市道路和建筑物无障碍设计规范 GB50763-2012。

3.2.6电气装置安装工程及验收规范 GB50147-2010。

3.2.7采暖通风与空气调节设计规范	GB50019-2012。

3.3安全施工要求：施工过程中做到安全生产，做好安全防护措施，杜绝安全事故的发生。

4.工期：发布中标通知书之日起算60天

5.报价说明：

5.1最高限价为（含税，税率3%）：人民币（大写）肆拾玖万玖仟零玖拾肆元叁角陆分（小写：499094.36元）。

5.2报价要求：投标人根据项目实际情况及企业自身经营状况，结合企业管理经验自主报价，不得作上浮报价，且只能有一个有效报价。

- 6.合同费用的支付

6.1合同签订后15个工作日，可支付不超过合同总价的30%作为预付款。

6.2新建隔墙、水电隐蔽施工完工后支付进度款40%

6.3汽车城办公室装修完工，验收合格后10个工作日内支付合同总价的27%，留3％作为货物质量保证金。质量保证金在缺陷责任期满后无息支付，缺陷责任期为竣工验收合格之日起12个月，主要设备材料以其质保期为准。

三.比选文件

1.比选文件的组成

1.1法定代表人身份证明（需加盖鲜章）

1.2授权委托书（原件）

1.3比选函（原件加盖鲜章）

1.4营业执照（复印件加盖鲜章）

1.5建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质证书（复印件加盖鲜章）

1.6 具有有效的安全生产许可证（需提供复印件加盖鲜章）

1.7按工程量清单提供报价清单

1.8比选申请人认为需要提供的其他相关资料（如有，需加盖鲜章）

注：比选文件格式以附件为准，附件未作明确要求的，由比选人自拟格式。

2.比选报价

2.1比选报价是指比选申请人中标后为完全履行合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，是比选文件所确定的比选范围内全部工作内容的价格自主报价。

2.2比选申请人只能有一个报价，当大写于小写不一致时以大写为准。

四.比选申请文件

1.比选申请文件的密封和标记

1.1比选申请人必须将比选申请文件装订成册，装入文件袋密封并在封口处贴上封条，启封处加盖比选申请人公章并由法定代表人或其委托代理人签署。

1.2未按要求密封和加写标记的比选申请文件，比选人不予接受。

2.比选申请文件的递交

2.1比选申请人应在规定的比选截止时间前递交比选申请文件；

2.2除比选人另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还；

2.3逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予接受。

3.开标的时间和地点

3.1开标时间：2023年9月2日上午9点30分

3.2开标地点：凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司二楼会议室（西昌市长安东路53号邮政大院内）。

3.3比选人在上述规定的时间和地点开标。

4.开标的程序

4.1宣布开标纪律；

4.2公布比选截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称并点名，确认比选申请人是否派人到场；

4.3在相关部门工作人员的监督下，检查比选文件的密封情况，确认无误后，当众开启比选申请文件。

# 五、比选办法

本项目比选采取低价中标法，由比选人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人委托的代表组成。评审委员会构成：5人。通过符合性评审的价格最低者中选。若有最低价相同时，随机抽取一家作为中选单位。

一、总则

（一）评审遵循公平、公正、科学、择优的原则；

（二）评审方法：低价中标法；

二、评审小组

（一）本项目的评审委员会由比选人按照相关规定组建；

（二）评审委员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；

（三）比选程序：初步评审--资格评审--价格评审；

（四）在评审过程中，凡未通过上一评标程序的比选申请文件，不再进入后续的评审程序；

三、初步评审

（一）初步评审主要对各比选申请文件是否在实质上响应了比选文件要求进行评审；

（二）初步评审标准：

| 序号 | 评审标准 | 是否通过 （填写“是”或“否”） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请人名称与营业执照、资质证书一致 |  |
| 2 | 比选申请人的报价符合比选文件规定，未超过限价范围 |  |
| 3 | 比选申请文件未附有比选人不能接受的条件 |  |
| 结论（应填写“通过”或“不通过”） |  |  |

四、资格评审

评审委员会对通过初步评审的比选申请文件进行资格评审，资格评审实行强制性合格条件标准（见下表），凡有一项不合格则不能通过，资格审查未通过的不再进入下一步评审。

| 序号 | 评审因素与评审标准 | 是否通过 （填写“是”或“否”） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求：符合比选文件第二章第2.1-2.3条要求 |  |
| 2 | 业绩证明：符合比选文件第二章第2.8条要求 |  |
| 3 | 比选申请人的其他要求符合比选文件规定 |  |
| 4 | 结论（应填写“通过”或“不通过”） |  |

五、价格评审

（一）评标委员会逐一记录符合要求的比选报价，比选申请人签字确认。

（二）评标委员会编制价格评审报告，根据比选报价由低至高进行比选申请人排名，评审报告由评审委员会全体成员签字。

（三）以符合比选文件要求的最低报价确定中选人。

附件一

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年    月    日

经营期限：

姓名：          性别：        年龄：        职务：

系                             （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                   （盖单位章）

年    月    日

注：

（1）法定代表人亲自比选而不委托代理人比选适用。

（2）法定代表人在递交比选申请文件时，应携带比选申请人法人证书及身份证原件备查。

（3）法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，比选申请文件不予接受。

附件二

授 权 委 托 书

本人          （姓名）系          （比选申请人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                             比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明身份证复印件和委托代理人身份证复印件、

比选申请人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年   月   日

注：

（1）法定代表人不亲自比选而委托代理人比选适用。

（2）委托代理人在递交比选申请文件时，应携带委托代理人身份证原件。

（3）委托代理人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，比选申请文件不予接受。

附件三

比 选 函

（比选人名称）：

1.我方已仔细研究                        （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以       元（大写            ）的比选总报价按比选文件要求开展相应工作。

2.我方承诺在比选文件规定的比选有效期内不撤销比选申请文件。

3.项目负责人姓名：       	，年龄：     ，职 称：          。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

5.我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本比选函连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7. 	（其他补充说明，如有）。

比选申请人： 	(盖单位章)   法定代表人或其委托代理人： 		(签字)  地    址： 			  网    址： 			  电    话： 			  传    真： 			  邮政编码：

年 	月 	日