凉山州科教园区暨医学类教育服务建设项目设计-采购-施工总承包一期标段项目2#砼高屋架装饰装修专业工程 比选文件 比选人：四川万尼腾建设工程有限公司 2023年12月

一.比选公告

1.比选项目

根据项目推进需要，四川万尼腾建设工程有限公司决定对凉山州科教园区暨医学类教育服务建设项目设计-采购-施工总承包一期标段项目2#砼高屋架装饰装修专业工程进行公开比选。

1.1项目地点：凉山州西昌市。

1.2项目概况：凉山州科教园区暨医学类教育服务建设项目设计-采购-施工总承包一期标段项目内部设置有综合实训楼、综合教学楼、教师教学教研用地、图书馆、综合行政楼、综合体育中心、学生宿舍、教师公寓等各功能区及相关室外配套设施建设（含校园道路、门等相关内容），总建筑面积约 207454 平方米。包含：1）地上建筑：综合实训楼 37500 平方米、综合教学楼 23800 平方米、共享知识环 56237 平方米、一期学生宿舍 57750 平方米、文化体验中心 3637 平方米、教师周转房 14910 平方米、室外看台 1800 平方米。2）地下建筑：1-2 综合实训楼教学空间 2815 平方米，共享知识环地下车库 9005 平方米。

其中四川万尼腾建设工程有限公司实施的范围暂定为：01综合实训楼（1-2#、1-3#、1-4#）、02号综合教学楼、06-学生宿舍（6-1#、6-2#、6-3#、6-4#、6-5#、6-6#）、07-文化体验中心、09-教师周转房（含人才公寓）的9-1#、9-2#、9-3#，10-综合体育中心的10-2#室外看台，11-门房的11-1#、11-2#。项目五工区含：10-综合体育中心的10-2#室外看台，11-门房的11-1#、11-2#。各楼栋布置详见附件。

1.3标段划分及规模：1个标段。

1.4比选范围：2#砼高屋架部分的装饰装修专业工程。具体详见附件图纸。

1.5工作内容：施工图纸及工程量清单所列内容。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.5mm铝单板幕墙（龙骨单列） | 1.骨架材料种类、规格、中距 ：热镀锌型钢综合 2.面层材料品种、规格、颜色 ：2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂） 3.面层固定方式 ：综合考虑 4.嵌缝、塞口材料种类：详设计要求 5.满足设计和规范要求 | 1.骨架制作、运输、安装 2.面层安装 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 （含风琴胶条等） 5.清洗 | m2 | 1050.00 | 风琴胶条等辅材综合考虑入此处不再单独计价 |
| 2 | 龙骨综合 | 1.骨架材料种类、规格、中距 ：热镀锌型钢Q235B 2.面层材料品种、规格、颜色 ：构件表面均无机富锌底一遍+还氧运铁中间表漆一遍,面层氯化橡胶面漆二遍; 3.面层处理 ：除锈 4.位置：2#构架屋面所有龙骨 5.嵌缝、塞口材料种类：详设计要求 6.满足设计和规范要求 | 1.龙骨拼装 2.龙骨安装 3.探伤 4.除锈 5.喷漆（无机富锌底一遍+还氧运铁中间表漆一遍,面层氯化橡胶面漆二遍） | t | 76.00 | 注意高强螺栓及钢结构面漆处理等综合考虑入此处不再单独计价 |
| 3 | 100*100*3铝合金矩管格栅吊顶（下吊龙骨单列） | 1.骨架材料种类、规格、中距 ：50*50*5热镀锌型钢矩管 2.面层材料品种、规格、颜色 ：100*100*3铝合金矩管@100，热转印木纹 3.面层固定方式 ：铝型材U型卡件、不锈钢螺栓固定 4.嵌缝、塞口材料种类：详设计要求 5.满足设计和规范要求 | 1.基层清理 2.安装龙骨 3.U型卡件安装，螺栓固定 4.面层安装 5.嵌缝、塞口 6.清洗 | m2 | 1918.00 | 注意此处为格栅吊顶垂直投影计量，且铝型材U型卡件、不锈钢螺栓固定等综合考虑入此处不再单独计价 |
| 4 | 2mm厚不锈钢水槽 | 1.水沟内采用1.5mm厚自粘性TPO防水卷材（热塑性聚烯烃类） 2.2mm厚不锈钢水槽，展开尺寸为：790+500+958+27mm=2275mm宽 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.嵌缝、塞口 | m | 85.00 |  |
| 5 | 0.9mm厚直角锁边铝镁锰板屋面（龙骨单列） | 1.骨架材料种类、规格、中距 ：型钢综合 2.面层材料品种、规格、颜色 ：0.9mm厚直角锁边铝镁锰板 3.面层固定方式 ：铝合金抗风夹、铝合金支座、不锈钢高强螺栓组件 4.嵌缝、塞口材料种类：详设计要求 5.满足设计和规范要求 | 1.檩条制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.铝合金抗风夹、铝合金支座、不锈钢高强螺栓组件固定 4.接缝、嵌缝 5.防雷接地安装 | m2 | 1890.00 | 报价注意包含抗风夹等固定组件 |
| 6 | 1.5mm厚TPO柔性防水卷材 | 1.种类：1.5mm厚TPO柔性防水卷材 2.铺设方式：搭接距离不小于150mm 3.满足设计和规范要求 | 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 1840.00 |  |
| 7 | 50mm厚24K憎水降噪玻璃棉 | 1.种类：50mm厚24K憎水降噪玻璃棉 2.铺设方式：安装时压缩至35mm 3.满足设计和规范要求 | 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料 | m2 | 1840.00 |  |
| 8 | 落水管 | 1.材质：PVC 2.顺钢柱安置 3.满足设计和规范要求 | 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水篦子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆 | m | 100.00 |  |
| 9 | 措施费 | 该项请投标单位自主考虑报价，并列明费用组成 |  | 项 | 1.00 |  |

2.比选申请人资格要求

2.1资质要求：独立法人资格，具备行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰专业承包贰级及以上资质，须具备有效的安全生产许可证。

2.2 业绩要求：þ 无要求。

2.3 项目经理要求：1 人，建造师，建筑工程专业，二级及以上，具有安全生产考核合格证（B 证），须为比选申请人本单位人员（提供社保缴纳证明）。

2.4 财务要求：财务状况良好，近三年无亏损（提供近三年经审计的财务报表或自行承诺）。

2.5 所有参建工人年龄18-55周岁以下，且按照工期及进度要求匹足够数量的工人（自行承诺）。

2.6 现场配备班组质量人员及专职安全巡视人员（自行承诺）。

3.比选文件的获取

凡有意参加比选者，于 2023年 12月 14日至 2023 年  12 月18日在凉山彝族自治州国有资产监督管理委员会（网址：http://gzw.lsz.gov.cn/）或凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司（网址http://lsjtjt.cn/）下载比选文件。

4.比选申请文件的递交及相关事宜

4.1比选申请文件递交的截止时间（比选截止时间，下同）为： 2023 年 12月 19日上午 09 时30分，地点为：凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司三楼会议室（西昌市长安东路53号邮政大院内）；

4.2逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予接受。

5.联系方式

比  选 人：四川万尼腾建设工程有限公司

地    址：西昌市长安东路55号（邮政银行内）

联 系 人：蒋女士

电    话：18283466508

代理机构：凉山交投工程规划设计管理有限公司

地  址：西昌市长安东路53号

联系人：周女士

联系电话：18282824477

2023年12月12日

二.比选申请人须知

1.比选项目

1.1本比选项目名称：凉山州科教园区暨医学类教育服务建设项目设计-采购-施工总承包一期标段项目2#砼高屋架装饰装修专业工程

2.服务工作内容、服务质量要求及工期等相关要求：

2.1工作内容：

具体的的工作内容，详见施工图纸及工程量清单。

2.1工期要求：暂定30日历天，具体按比选人进度要求为准。

2.2 特别说明：中选人应按比选人的的工期进度计划，配备足够数量的工人和机械，若工人、机械数量不能满足施工进度要求，比选人有权要求增加工人、机械数量，若中标人不配合增加，比选人可另行聘请工人、机械，另行聘请的费用将从中选人的合同费用中扣除。

2.3安全文明施工要求：中选人应遵守国家法律规范和工程所在地安全生产、劳动安全、环境卫生、环保、施工现场管理等安全文明生产的规定，采取一切安全文明及环保措施，并承担费用。自觉接受主管部门的监督检查。

（1）确保施工现场达到标准化施工的标准。

（2）杜绝死亡、重伤、火灾、设备损坏等重大事故；事故轻伤率控制在千分之一以下。

（3）劳保用品中安全帽、安全带、反光背心由中选人自行购买，也可由比选人提供，比选工作内容结束后归还，若损坏或无法归还则由中选人按照比选人采购价赔偿。

2.4质量要求：满足国家相关强制性规范要求，且满足比选人质量要求。

2.4.1材料要求

本项目的材料须采用质量有保障品牌，主要材料需由中选人负责选样送样，经建设单位确认后方可进场使用。

3.比选申请人资格要求

- 同比选公告。

- 比选报价：

4.1标段的最高限价：3543786.17元

4.2报价要求（若比选申请人未响应报价实质性要求，应否决其递交的比选申请文件）：

（1）报价唯一。中标总价即为合同总价、中标后双方签订固定总价合同，最终结算实际工程量（或项）减少的据实结算，实际工程量（或项）因中标单位优化设计或中标单位其他原因造成的增加不予计量（含在合同总价内），因招标人原因造成的工程量（或项）增加按照变更办理。比选申请人在报价时，下浮比例≥10%为有效报价，否则为无效报价。

- （2）报价已考虑实施该项工程的全费用（包含人工费、材料费、深化设计费、机械费、管理费、安文费、规费、税金等，以及比选申请人完成本项工作所发生的全部费用）。报价已包含增值税，税率9%。中选后，比选申请人施工过程中不得因采取赶工措施或材料价格波动等因素另行要求增加费用。

（3）报价须综合考虑各种风险。

（4）根据项目的工期和实施范围，比选申请人的报价须已考虑项目赶工时辅助机械、周转材料、工人数量增加等特殊情况的发生增加的费用。

5.合同费用、比选报价

5.1比选申请人的比选报价如中选，中标总价即为合同总价。

5.2比选代理服务费：比选代理服务费30000.00万元（大写叁万元整），由中标人支付。

6.合同费用的支付

6.1、预付款：合同签订后10个工作日内可支付不超过暂定合同价的10%作为预付款，且预付款在第一次进度款计量支付时一次扣回；

6.2、进度款拨付（包含变更、签字）：按月结算，每月20日前上报上月施工产值对应的工程量清单进行进度结算。比选人应在进度结算办理完毕并收到中选方（专业分包方）合格的增值税专用发票后的15个工作日内向中选人支付进度款，进度款支付比例不超过当期结算扣除各项应扣款后的应付款金额的 80 %（含预付款）。工程竣工验收合格后180天内，可支付至不超过累计结算款的90%（含预付款）。

6.3、工程竣工结算审计完成，中选方（专业分包方）提交相关资料、增值税专用发票、付清下游分包款项的证明资料后，15个工作日支付至最终结算价的 97 %；

6.4、剩余 3 %为作为质保金，质保期满后的15个工作日内一次性无息退还。质保期从整个项目通过竣工验收起计算，期限为 24 个月。

6.5 工程计量与结算

（1）工程量的计算：按照现行标准、规范计算。

（2）签证单的计算：若设计变更发生之前，中选方（专业分包方）已完成工作内容，按实际发生的工程量及返工工程量以现场管理人员及工程部人员收方签字确认计算；若设计变更发生之后，中选方（专业分包方）已完成工作内容，则不视为变更，也不予以计量计价；若设计变更导致分部分项工程做法和原设计不一致或施工内容增减所引起的费用增减，则按设计变更原则重新计量组价并下浮10.3%后再按投标下浮比例下浮后的单价进行认定计入结算内；若发生零星用工或零星机械费用，需经总承包方确认同意后实施，工程量及单价经双方签认后计入结算内。

（3）工程计量：中选方（专业分包方）应在每月20日前上报上月施工产值对应的工程量清单给总承包方，经总承包方工程部门审核确认的当月合格工程量，总承包方采保部、安全部门、质量部门同时提交当月的物资领用情况、安全生产奖罚、现场施工质量奖罚给商务部，以便在当期结算中扣除。

7.比选保证金

- 7.1比选保证金金额：不缴纳

- 8.质量保证金

工程质量保证担保，保证金额为：审定结算工程款金额的3% 。缺陷责任期（24个月，从竣工验收合格之日起）满后无息退回。

- 其他：

- 中选后，比选申请人应在5天内立即组成现场施工管理班子进场管理。班子成员：现场负责人（专业分包工程项目经理）1名 ；现场主管1名，管理人员2名，专职安全员3名。安全员应取得相应上岗资格证书。

- 三.比选文件

1.比选文件的组成

1.1授权委托书（原件）

1.2法定代表人身份证明（需加盖鲜章）

1.3营业执照（复印件加盖鲜章）

1.4资格证明文件（若有，复印件加盖鲜章）

1.5质量、工期和服务承诺书（加盖鲜章）

1.6近五年内，比选申请人和其法定代表人在相关主管部门无不良信用记录（书面承诺，格式自拟）

1.7比选申请人认为需要提供的其他相关资料（如有，需加盖鲜章）

1.8其他资格条件要求的资料

2.比选报价

2.1比选报价是指比选申请人中选后为完全履行合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，是比选文件所确定的比选范围内全部工作内容的价格自主报价。

比选报价采取单价方式，比选申请人应根据比选文件要求自行考虑相关因素并计算比选报价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在比选报价中，比选报价表按填写。

2.2比选申请人只能有一个报价，当大写于小写不一致时以大写为准。

四.比选申请文件

1.比选申请文件的密封和标记

1.1比选申请人必须将比选申请文件装订成册装入文件袋，在封口处贴上封条，启封处加盖比选申请人公章并由法定代表人或其委托代理人签署。

1.2未按要求密封和加写标记的比选申请文件，比选人不予接受。

2.比选申请文件的递交

2.1比选申请人应在规定的比选截止时间前递交比选申请文件正本壹份；

2.2除比选人另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还；

2.3逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予接受。

3.开标的时间和地点

3.1开标时间：详见公告

3.2开标地点：凉山州国有交通投资发展集团有限责任公司三楼会议室（西昌市长安东路53号邮政大院内）。

3.3比选人在上述规定的时间和地点开标。

4.开标的程序

4.1宣布开标纪律；

4.2公布比选截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称并点名，确认比选申请人是否派人到场；

4.3在相关部门工作人员的监督下，检查比选申请文件的密封情况，确认无误后，当众开启比选申请文件。

# 五、比选办法

本项目评标采取综合评分法，由比选人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由比选人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会构成：3人。通过符合性评审，综合得分最高分比选申请人中标。若有相同分数时随机抽取一家作为中标单位。

一、总则

（一）评审遵循公平、公正、科学、择优的原则；

（二）评审方法：综合评分法；

二、评审小组

（一）本项目的评审委员会由比选人按照相关规定组建；

（二）评审委员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；

（三）比选程序：初步评审--资格评审--量化评分--编写评审报告；

（四）在评审过程中，凡未通过上一评标程序的比选申请文件，不再进入后续的评审程序；

三、初步评审

（一）初步评审主要对各比选申请文件是否在实质上响应了比选文件要求进行评审；

（二）初步评审标准：

| 序号 | 评审标准 | 是否通过（填写“是”或“否”） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请人名称与营业执照、资质证书一致 |  |
| 2 | 比选申请文件符合比选文件第二章的要求 |  |
| 3 | 比选申请人的报价符合比选文件规定，未超过最高限价 |  |
| 4 | 工期符合比选文件第二章要求 |  |
| 5 | 质量要求符合比选文件第二章要求 |  |
| 6 | 比选申请文件未附有比选人不能接受的条件 |  |
| 结论（应填写“通过”或“不通过”） |  |  |

四、资格评审

评审委员会对通过初步评审的比选申请文件进行资格评审，资格评审实行强制性合格条件标准（见下表），凡有一项不合格则不能通过，资格审查未通过的不再进入下一步评审。

| 序号 | 评审因素与评审标准 | 是否通过（填写“是”或“否”） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求：符合比选文件要求 |  |
| 2 | 项目负责人：符合比选文件要求 |  |
| 3 | 财务要求：符合比选文件要求 |  |
| 4 | 所有参建工人年龄18-55周岁以下，且按照工期及进度要求匹足够数量的工人（自行承诺） |  |
| 5 | 服从项目管理人员的一切管理（自行承诺）； |  |
| 6 | 比选申请人的其他要求符合比选文件规定 |  |
| 7 | 结论（应填写“通过”或“不通过”） |  |

五、量化评分并推荐中选候选人

（一）评标委员会对合格的投标人按以下评分标准进行量化评分，按综合得分由高到低进行排序，并推荐3名中标候选人。

（二）编制评审报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。

综合评分明细表

| 序号 | 评审项目 | 评分因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信 部分 （10分） | 企业 资信 （2分） | 1、企业信誉良好，无不良信用信息可得2分，否则不得分。需在中国裁判文书网查询和全国企业信用信息公用系统、四川省建筑市场与诚信信息平台门户网站查询，并将查询截图附申请资料中。 |
|  |  | 企业 业绩 （3分） | 1、满足资格条件得1分，自2018年1月1日至-至今，每增加一个新承接（或正在实施或已完成）类似项目业绩加2分，本项最高得3分。类似项目是指:装修专业工程或合同内容中含装饰装修专业工程的建筑工程，须提供中标通知书（如有）复印件、合同协议书复印件，已完工项目同时提供竣工验收报告复印件。 |
|  |  | 人员 要求 （5分） | - 项目经理满足资格条件得2分，同时具备中级及以上职称得1分，本项最高得3分。 - 技术负责人具备中级及以上建筑工程类工程师职称的得2分。 |
| 2 | 技术 部分 （30分） | 实施方案 | 实施方案应至少包含如下方面：资源配置计划、施工方案、进度保障措施、质量控制保证措施、安全保证措施、重点和难点分析等内容。 1.资源配置计划:根据项目具体情况、特点编制，提供实施本项目的机械、车辆、劳动力配置表及进场计划，内容详细，有针对性，合理可行。优得5分，良得4分，中得3分，差得2分，无得0分。 2.施工方案：根据项目具体情况、特点编制，实施本项目内容详细，有针对性，合理可行。优得5分，良得4分，中得3分，差得2分，无得0分 3.进度保障措施：根据项目具体情况、特点编制，实施本项目内容详细，有针对性，合理可行。优得5分，良得4分，中得3分，差得2分，无得0分。 4.质量控制保证措施:体系完备、合理、科学及可操作性强。优得5分，良得4分，中得3分，差得2分，无得0分。 5.安全保证措施：体系完备、合理、科学及可操作性强。优得5分，良得4分，中得3分，差得2分，无得0分。 6.重点和难点分析:重点难点分析全面详细、具有针对性，解决方案合理可行。优得5分，良得4分，中得3分，差得2分，无得0分。 |
| 3 | 报价部分（60分） | 报价 | 一、报价（60分） 1、以所有比选有效报价的下浮比例的算术平均值作为基准。 2、偏差率=100%×（比选下浮比例－基准）/基准 偏差率保留2位小数，小数点后第3位“四舍五入”。 （1）如果比选下浮比例＞基准（如：下浮10%＞下浮11%）， 则报价得分F=60+偏差率×100×G； 如果比选报价≤基准价，（如下浮12%＜下浮11%） 则报价得分F=60-偏差率×100×H。 其中：G=0.2，H=0.1。 比选申请人得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。扣完为止。 |

附件一

## 第四章 比选申请文件格式

封面

正本/副本

（项目名称）

比选申请文件

比选申请人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

日期：    年   月   日

目  录

一、法定代表人身份证明、授权委托书	(  )

二、比选申请人基本情况表	(  )

三、比选函	(  )

四、比选申请人承诺书	(  )

五、公司简介	(  )

六、资格证明材料	(  )

七、人员配置表	(  )

八、业绩一览表	(  )

九、项目实施方案	(  )

十、其它材料（如有）	(  )

一、法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年    月    日

经营期限：

姓名：          性别：        年龄：        职务：

系                             （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                   （盖单位章）

年    月    日

注：（1）法定代表人亲自比选而不委托代理人比选适用。

（2）法定代表人在递交比选文件时，应携带比选申请人法人证书及身份证原件备查。

(3)法定代表人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，比选文件不予接受。

授 权 委 托 书

本人          （姓名）系          （比选申请人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                             比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明身份证复印件和委托代理人身份证复印件、

比选申请人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年   月   日

注：（1）法定代表人不亲自比选而委托代理人比选适用。

（2）委托代理人在递交比选文件时，应携带委托代理人身份证原件。

(3)委托代理人提供的证件、证明不齐或不符合要求的，比选文件不予接受。

二、比选申请人基本情况表

| 1 | 比选申请人名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 注册地址： |  |
| 3 | 注册年份 ： 年 月 日 |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮箱: |
| 6 | 公司营业执照号： |  |
| 7 | 公司员工总人数(单位：人) |  |
| 8 | 主营范围： |  |
| 9 | 其他需要说明的情况（如有）： |  |

- 三 、比选函

致：（比选人）

我公司全面研究了          （项目名称）项目的比选文件，我单位将遵照比选文件的要求承担该项目全部工作，并提交比选文件正、副本各1份。

1、我公司将按比选文件的规定和项目要求履行合同责任和义务，并在比选人书面任务委托单或者其他书面通知时限内完成委托的施工任务。

2、我公司已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本比选有效期为递交比选文件截止日起90日历天。

4、我公司同意提供，按照贵方要求与比选应答有关的一切数据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

比选申请人：      （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：    年   月   日

四、比选申请人承诺书

致：（比选人）

我单位愿意参加          （项目名称），作为比选申请人，我单位承诺如下：

1、我单位自愿参加项目比选,同意并接受比选文件所有内容及要求。

2、我单位对比选所提供的文件和资料的真实性负责，同意并配合行政监督机关和项目业主对我单位进行查询或调查。如与实际不符或弄虚作假，或有应回避的情形而不回避的，本单位愿承担一切责任（包括通报批评和行政处罚等）。

3、我单位完全理解业主单位因法律和政策原因取消比选、以及拒绝所有的比选申请人而重新比选，并对此类任何行为不承担任何责任。

4、不论中标与否，因比选所发生的一切费用，由我单位自行承担。

5、我单位参加本次比选       （填写“具有”或“不具有”）比选文件规定的限制参与比选的情形。

6、如我单位中标，我们承诺在项目实施过程中，严格按业主要求按时、按质完成项目工作。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

比选申请人：      （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：    年   月   日

- 公司简介

- 格式自拟

六、资格证明材料

- 格式自拟

七、人员配置表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |

比选申请人：      （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：    年   月   日

（一）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注： （1）“主要人员简历表”中的项目负责人、施工技术负责人除提供有关个人业绩（如要求，下同）及证明、证书、证件外，还必须同时附个人身份证复印件和社保缴纳证明。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。

（2）比选申请人应通过四川省住房城乡建设行业数据共享平台、交通运输部质监局或中国水利工程协会门户网站查询主要人员证书信息、工程业绩、在建项目、不良行为、良好行为、历史记录等从业信息，并将在线网络截图打印件同比选文件一并提交。

### 八、业绩一览表

| 序号 | 委托人 | 项目名称 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

比选申请人：      （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：    年   月   日

九、项目实施方案

- 自拟

十、其它材料（如有）

质量、工期和服务承诺书

致：

非常荣幸参加贵方组织的                               的比选。

我方就质量和服务作出如下承诺：

1.质量保证：我方按照比选文件，及比选人质量要求完成所有工作。

2.工期保证：我方按照比选文件，及比选人工期要求完成所有工作。

3.其他：

比选申请人全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日

报价承诺书

致：四川万尼腾建设工程有限公司

非常荣幸参加贵方组织的                               的比选。

我方就报价出如下承诺：

我方递交比选文件前已自行核对图纸并根据图纸完成了工程量的计算。我公司根据自身长期施工经验，充分考虑了各项风险，对实施本专业的成本进行测算。我方报价详见报价单。

我公司承诺，若中选，本次比选所报总价即为合同总价，合同签订后我方不会以因我方的任何理由对总价要求调整增加。

比选申请人全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日

| 工程量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：凉山州科教园区暨医学类教育服务项目-2#楼连廊封铝单板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工作内容 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 含税单价（9%） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 2.5mm铝单板幕墙（龙骨单列） | 1.骨架材料种类、规格、中距 ：热镀锌型钢综合 2.面层材料品种、规格、颜色 ：2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂） 3.面层固定方式 ：综合考虑 4.嵌缝、塞口材料种类：详设计要求 5.满足设计和规范要求 | 1.骨架制作、运输、安装 2.面层安装 3.隔离带、框边封闭 4.嵌缝、塞口 （含风琴胶条等） 5.清洗 | m2 | 1050.00 |  |  | 风琴胶条等辅材综合考虑入此处不再单独计价 |
| 2 | 龙骨综合 | 1.骨架材料种类、规格、中距 ：热镀锌型钢Q235B 2.面层材料品种、规格、颜色 ：构件表面均无机富锌底一遍+还氧运铁中间表漆一遍,面层氯化橡胶面漆二遍; 3.面层处理 ：除锈 4.位置：2#构架屋面所有龙骨 5.嵌缝、塞口材料种类：详设计要求 6.满足设计和规范要求 | 1.龙骨拼装 2.龙骨安装 3.探伤 4.除锈 5.喷漆（无机富锌底一遍+还氧运铁中间表漆一遍,面层氯化橡胶面漆二遍） | t | 76.00 |  |  | 注意高强螺栓及钢结构面漆处理等综合考虑入此处不再单独计价 |
| 3 | 100*100*3铝合金矩管格栅吊顶（下吊龙骨单列） | 1.骨架材料种类、规格、中距 ：50*50*5热镀锌型钢矩管 2.面层材料品种、规格、颜色 ：100*100*3铝合金矩管@100，热转印木纹 3.面层固定方式 ：铝型材U型卡件、不锈钢螺栓固定 4.嵌缝、塞口材料种类：详设计要求 5.满足设计和规范要求 | 1.基层清理 2.安装龙骨 3.U型卡件安装，螺栓固定 4.面层安装 5.嵌缝、塞口 6.清洗 | m2 | 1918.00 |  |  | 注意此处为格栅吊顶垂直投影计量，且铝型材U型卡件、不锈钢螺栓固定等综合考虑入此处不再单独计价 |
| 4 | 2mm厚不锈钢水槽 | 1.水沟内采用1.5mm厚自粘性TPO防水卷材（热塑性聚烯烃类） 2.2mm厚不锈钢水槽，展开尺寸为：790+500+958+27mm=2275mm宽 | 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.嵌缝、塞口 | m | 85.00 |  |  |  |
| 5 | 0.9mm厚直角锁边铝镁锰板屋面（龙骨单列） | 1.骨架材料种类、规格、中距 ：型钢综合 2.面层材料品种、规格、颜色 ：0.9mm厚直角锁边铝镁锰板 3.面层固定方式 ：铝合金抗风夹、铝合金支座、不锈钢高强螺栓组件 4.嵌缝、塞口材料种类：详设计要求 5.满足设计和规范要求 | 1.檩条制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.铝合金抗风夹、铝合金支座、不锈钢高强螺栓组件固定 4.接缝、嵌缝 5.防雷接地安装 | m2 | 1890.00 |  |  | 报价注意包含抗风夹等固定组件 |
| 6 | 1.5mm厚TPO柔性防水卷材 | 1.种类：1.5mm厚TPO柔性防水卷材 2.铺设方式：搭接距离不小于150mm 3.满足设计和规范要求 | 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 1840.00 |  |  |  |
| 7 | 50mm厚24K憎水降噪玻璃棉 | 1.种类：50mm厚24K憎水降噪玻璃棉 2.铺设方式：安装时压缩至35mm 3.满足设计和规范要求 | 1.基层清理 2.刷粘结材料 3.铺粘保温层 4.铺、刷（喷）防护材料 | m2 | 1840.00 |  |  |  |
| 8 | 落水管 | 1.材质：PVC 2.顺钢柱安置 3.满足设计和规范要求 | 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、山墙出水口、雨水篦子安装 3.接缝、嵌缝 4.刷漆 | m | 100.00 |  |  |  |
| 9 | 措施费 | 该项请投标单位自主考虑报价，并列明费用组成 |  | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 注：1、清单列项中未具体体现的辅材综合考虑在投标报价中，中标后不得因任何原因调整报价； 2、如遇清单中有重大遗漏，投标单位可增加列项并说明理由； |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人全称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：